# Informe del proyecto Wara / BuilderBot / Odoo

Alcance revisado: últimos 60 días de trabajo del repositorio, con cambios complementarios en BuilderBot Cloud. Fuente principal: git log --since="60 days ago". Generado el 2026-06-11.

# Indicadores

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Commits últimos 60 días | 96 |
| Días con actividad | 14 |
| Pico diario de commits | 20 (13 may) |
| Módulos relevados | 14 |
| Flows en BuilderBot | 19 |

# Resultado global

El proyecto pasó de una mesa de ayuda con panel, clientes y tickets a una integración operacional con Wara y Odoo: validación de clientes por WhatsApp, contexto por empresa, servicios Wara reales, memoria de conversación, soporte nivel 1 en Atilio y escalamiento a Helpdesk cuando no hay resolución automática.

# Línea de tiempo

| Fecha | Bloque | Qué se hizo | Commits |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 abr | Base operativa | Auth, roles, un hilo abierto por cliente, fusión de duplicados, teléfono WhatsApp canónico. | 3 |
| 28-29 abr | Configuración de agente | Panel para prompt compuesto, respaldo local, fallback manual, limpieza de UI y lectura/escritura del prompt BuilderBot. | 13 |
| 6 may | Atilio maestro | Continuidad ante saludos, estado de caso obligatorio, scripts MCP para sincronizar prompts y corrección de cierre con código de caso. | 6 |
| 13 may | Clientes registrados | Modelo cliente/empresa/patente, importación Excel, edición/borrado, webhook solo para registrados y endpoints BuilderBot/Pulze de contexto. | 20 |
| 1-4 jun | Wara base | Validación por Wara, selección multiempresa, consultas de unidades, odómetro/horómetro, diag, staging/prod y parseo de respuestas reales. | 15 |
| 5 jun | Memoria e historial | Persistencia de mensajes BOT/CUSTOMER, reconstrucción desde tickets, timezone Argentina, prompt de odómetro y endpoint confirmo. | 13 |
| 7-9 jun | Mantenimiento, certificados y Odoo | Mantenimiento operativo, certificados reales, Helpdesk Odoo, confirmaciones flexibles y tickets enriquecidos. | 24 |
| 10 jun | Cierre de hardening | Filtro de newsletters/grupos, Odoo con cliente enriquecido y protección contra patentes de ejemplo en odómetro. | 3 |

# Estado por módulo

| Módulo | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Panel y autenticación | Listo | Login por email, roles SUPPORT/ADMIN, sesión, acceso denegado y auth del panel con credenciales Wara/admin. |
| Clientes | Listo | Esquema empresa/patente, CRUD, importación, borrado en cascada, dashboard y tickets ligados a clientes registrados. |
| Tickets internos | Listo | Un hilo abierto por cliente, merge de duplicados, tabla, detalle, estado, historial y mensajes entrantes/salientes. |
| WhatsApp inbound/outbound | Listo | Webhook tolerante a payloads variables, eventos de estado ignorados, mensajes salientes BOT persistidos y no humanos filtrados. |
| BuilderBot contexto | Listo | Endpoints de cliente registrado, alias de phone/from/key/token, x-api-key, Basic Auth, diagnósticos y hints de secretos. |
| BuilderBot Cloud flows | Activo | Inicio, Router Wara, selección de empresa, consulta de unidad, odómetro, mantenimiento, certificados, Odoo y BackUp legacy desactivado. |
| Wara sesión/multiempresa | Listo con cuidado | ObtenerContactosPorNumero, CreateChatBotToken por contacto_id, selección flexible/reset y fallback local ante errores. |
| Consulta de unidad | Listo | Estado de unidad, último reporte, posición, ignición y alimentación. Ajustado para consulta directa por último reporte. |
| Odómetro/horómetro | Listo | Registro real en Wara, fecha local, patente con espacios, confirmación flexible, reconstrucción desde historial y filtro de patentes ejemplo. |
| Certificados | Listo | Endpoint real Certificadocobertura, patente con espacios, confirmación, reconstrucción desde historial y respuesta al cliente. |
| Mantenimiento | Parcial | Flujo conversacional y trazabilidad local/ticket. API real de mantenimiento sigue dependiente de documentación/endpoint confirmado por Wara. |
| Odoo Helpdesk | Listo | Diagnóstico, auth JSON-RPC, creación de tickets, partner find/create, equipo Atención al cliente y descripción enriquecida. |
| Prompts Atilio | Activo | Scope cerrado a soporte Wara, nivel 1 antes de derivar, una pregunta por turno, terminología patente y restricciones anti temas externos. |
| Observabilidad/diag | Activo | Diag Wara, dumps redactados, flags de sesión, timezone, errores reales de token y validación BuilderBot. |

# BuilderBot Cloud: flows activos (19)

La arquitectura en BuilderBot se organiza en una entrada principal, un router semántico, subflujos de captura, ejecutores HTTP y flows de protección/contexto.

| Flow | Tipo | Función específica | Conexión real |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Entrada | EVENTS.WELCOME. Valida el número contra el backend, filtra no humanos, detecta cliente registrado y si debe elegir empresa. | Ignorar No Cliente, Elegir Empresa, Derivar, Router Wara |
| Mensaje de Voz | Entrada | EVENTS.VOICE_NOTE. Transcribe audio y aplica la misma validación de cliente/contexto. | Elegir Empresa, Derivar, Router Wara |
| Ignorar No Cliente | Protección | Silencia por 24h newsletters, broadcasts, grupos o remitentes no humanos para evitar tickets falsos. | Fin silencioso |
| Derivar | Derivación | Mensaje para números no registrados o errores duros de validación. Ya no forwardea mensajes internos al chat. | Fin / atención manual |
| Elegir Empresa | Contexto | Cuando un número tiene varias empresas en Wara, muestra opciones, captura respuesta y guarda la empresa seleccionada. | Router Wara o Derivar si falla |
| Cambiar Empresa | Contexto | Resetea la empresa elegida y vuelve a pedir selección cuando el usuario lo solicita explícitamente. | Elegir/guardar empresa, luego Router Wara |
| Router Wara | Router | Add_intent central. Decide intención: confirmaciones, consulta unidad, odómetro, certificados, mantenimiento, info, Odoo o Atilio. | Todos los subflujos operativos |
| Flow: Inicio de conversación | Atilio maestro | Atención conversacional y soporte nivel 1. Cerrado a temas Wara, diagnostica antes de derivar y pide solo datos pendientes. | Permanece conversando o deriva según nueva intención |
| Consultar Unidad | Subflujo conversacional | Prompt para reunir patente/intención de consulta. Hoy queda como apoyo; la consulta directa va al ejecutor. | Ejecutar Consulta Unidad |
| Ejecutar Consulta Unidad | Ejecutor HTTP | Llama a /api/wara/unidades. Devuelve último reporte, ubicación/posición, ignición y alimentación/voltaje. | Backend Wara unidades |
| Cambio Odómetro | Subflujo conversacional | Reúne patente, odómetro/horómetro y fecha. Resume y pide confirmación natural antes de ejecutar. | Ejecutar Odómetro |
| Ejecutar Odómetro | Ejecutor HTTP | Llama a /api/wara/odometro-horometro con from, rawText y confirmación. Registra el cambio real en Wara. | Backend Wara odómetro |
| Certificados | Subflujo operativo | Pide patente para certificado de cobertura/monitoreo y registra solicitud inicial. | Ejecutar Certificados o Elegir Empresa |
| Ejecutar Certificados | Ejecutor HTTP | Confirma y llama a /api/wara/certificados, conectado al endpoint real Certificadocobertura. | Backend Wara certificados |
| Gestión Mantenimiento | Subflujo operativo | Pide patente, tarea y prioridad. Interpreta/estructura la gestión y deja trazabilidad. | Ejecutar Gestión Mantenimiento o Elegir Empresa |
| Ejecutar Gestión Mantenimiento | Ejecutor HTTP | Confirma la gestión vía /api/wara/mantenimiento-operativo. Hoy es trazabilidad local/ticket por falta de API Wara real confirmada. | Backend mantenimiento operativo |
| Información Mantenimiento | FAQ especializada | ChatPDF con PDF del módulo mantenimiento. Responde dudas conceptuales y rerutea si el usuario quiere ejecutar una acción. | Odómetro, Consulta, Gestión Mantenimiento o Atilio |
| Reclamo / Asesor (Odoo) | Ejecutor Odoo | Captura patente/problema y crea ticket en Odoo Helpdesk, equipo Atención al cliente, con contexto enriquecido. | Backend /api/odoo/ticket |
| BackUp | Legacy desactivado | Flow antiguo con keyword interna backup_legacy_desactivado_wara_internal. Se dejó fuera de interacción normal para evitar dobles respuestas. | No debería dispararse |

# Flujo real entre flows

| Paso | Evento | Qué pasa realmente |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente escribe o manda audio | Inicio o Mensaje de Voz valida el número con /api/builderbot/customer-registered/:phone/context. |
| 2 | Filtro inicial | Si es newsletter/grupo/broadcast va a Ignorar No Cliente. Si no está registrado va a Derivar. |
| 3 | Contexto de empresa | Si Wara devuelve varias empresas, Elegir Empresa guarda la opción con /select-company. Si ya hay empresa, sigue. |
| 4 | Router Wara | Clasifica intención semántica y contexto: consulta, odómetro, certificado, mantenimiento, Odoo, cambio empresa o Atilio. |
| 5 | Subflujos conversacionales | Odómetro, certificados, mantenimiento o Atilio reúnen datos mínimos; consulta unidad ahora puede ir directo al ejecutor. |
| 6 | Ejecutores HTTP | Los ejecutores llaman al backend Next.js, que resuelve sesión Wara/Odoo, reconstruye historial si hace falta y devuelve message/summaryText. |
| 7 | Respuesta y memoria | El resultado vuelve al WhatsApp y el backend persiste mensajes BOT/CUSTOMER en tickets para continuidad operativa. |

# Detalle funcional

## Wara: validación, sesión y empresa

Se construyó la capa para resolver el cliente desde WhatsApp, crear sesión Wara por contacto, manejar usuarios con una o varias empresas y permitir reset/cambio de empresa. También se agregaron diagnósticos para distinguir staging/prod, ver respuestas crudas redactadas y entender fallas reales del token.

## Wara: servicios operativos

Quedaron implementados consulta de unidades, cambio de odómetro/horómetro y certificados reales. En odómetro se ajustaron formato de patente, hora local, confirmación y reconstrucción desde historial. En consulta se expone último reporte, ubicación, ignición y alimentación. En certificados se integró el endpoint real y se corrigió el uso de patente más reciente.

## BuilderBot: ruteo y prompts

Se separó el Router Wara por intención: consulta, odómetro, mantenimiento, certificados, cambio de empresa, Odoo y Atilio conversacional. Se endureció el prompt maestro para no responder recetas, clima, salud ni temas externos; Atilio ahora opera como soporte nivel 1 y solo deriva cuando corresponde.

## Memoria operativa

Se agregó persistencia de mensajes salientes del BOT y entrantes del cliente, incluso con payloads variables de BuilderBot. Esto permite reconstruir trámites cuando BB no envía todos los datos en el último mensaje, como confirmaciones de odómetro, mantenimiento o certificados.

## Odoo Helpdesk

Se creó la integración JSON-RPC con Odoo para tickets de reclamo/escalamiento: diagnóstico, autenticación, partner por teléfono/empresa, creación de ticket, equipo de atención, título y descripción enriquecida con contexto de conversación y datos Wara.

## Protecciones de producción

Se filtraron newsletters, grupos, broadcasts y remitentes no humanos para evitar tickets falsos. Se removieron respuestas duplicadas por flow legacy, se ajustaron mensajes de faltantes para guiar y no cortar, y se validó/reinició BuilderBot tras cambios críticos.

# Decisiones y ajustes importantes

## Derivación a Odoo como último recurso

Se ajustó la lógica para que Atilio no derive de inmediato. Primero debe entender el problema, pedir datos mínimos, intentar ayuda básica de nivel 1 y solo crear ticket si el caso no se puede resolver automáticamente o si el cliente pide explícitamente un asesor con unidad/patente identificada.

## Scope cerrado a soporte Wara

Se endurecieron prompts e intents para que Atilio no responda temas ajenos al servicio Wara, como salud, clima, recetas o información general. El fallback debe traer la conversación al soporte Wara.

## Confirmaciones naturales, pero determinísticas

En servicios críticos se permite lenguaje natural y errores de tipeo, pero el backend reconstruye el trámite desde historial y exige confirmación antes de registrar cambios sensibles como odómetro, mantenimiento o certificados.

# Pendientes / riesgos

| Tema | Tipo | Nota |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento API real | Pendiente externo | Tenemos flujo y trazabilidad, pero falta endpoint/documentación Wara para registrar mantenimiento 100% real. |
| Odoo stage inicial | Configuración | Confirmar si se debe forzar etapa inicial específica o dejar default de Helpdesk. |
| Pruebas multiempresa reales | Validación | Código y flow están preparados, pero faltan pruebas con número real que tenga múltiples empresas. |
| Consulta unidad sin patente | Ajustado recientemente | Se corrigió para pedir patente/listar unidades sin cerrar la conversación; conviene validar en WhatsApp real. |
| Prompts BB Cloud | Operativo | Cambios de prompt/intents viven en BuilderBot Cloud; conviene exportar o documentar snapshots si se necesita auditoría formal. |